**统一社会信用代码**

**12152500353110221G**

**事业单位法人年度报告书**

**（ 2023 年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| **单 位 名 称** | 国道331线（原省道309线）二连浩特至满都拉图公路建设项目管理办公室 |

|  |  |
| --- | --- |
| **法定代表人** |  |

**国家事业单位登记管理局制**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **《事业**  **单位**  **法人**  **证书》**  **登载**  **事项** | **单位名称** | 国道331线（原省道309线）二连浩特至满都拉图公路建设项目管理办公室 | | |
| **宗旨和**  **业务范围** | 为公路建设提供组织管理保障。 | | |
| **住 所** | 锡盟苏尼特左旗赛罕高毕苏木道班 | | |
| **法定代表人** | 方明 | | |
| **开办资金** | 6.5（万元） | | |
| **经费来源** | 非财政补助（自收自支） | | |
| **举办单位** | 锡盟交通运输局 | | |
| **资产**  **损益**  **情况** | 净资产合计（所有者权益合计） | | | |
| 年初数（万元） | | 年末数（万元） | |
| 155788.6 | | 155604.1 | |
| **网上名称** | **无** | | **从业人数** | 3 |
| **对《条**  **例》和**  **实施细**  **则有关**  **变更登**  **记规定**  **的执行**  **情 况** | 2023年度我单位认真执行《事业单位登记管理暂行条例》及《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，根据有关法律、法规和政策，严格按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动。 全年无变更。 | | | |
| **开**  **展**  **业**  **务**  **活**  **动**  **情**  **况** | 我单位下设工程部、质检部、综合部、财务部四个职能部门，全权负责本项目的计划、合同、技术、质量、安全、综合协调、财务等建设管理工作。2023年度我单位在盟交通局的正确领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和有关法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围开展活动，主要做了以下几个方面的工作： 1.工程进展情况：国道331线二满公路项目项目主线于2015年9月开工建设，2019年1月通过交工验收并通车试运营，2023年2月通过竣工验收并正式通车运营。2023年度做好项目化债等收尾工作。 2.质量控制情况：建管办严格执行项目基本建设程序，认真落实“四制”（项目法人责任制、招投标制、项目监理制、合同管理制）管理，严把招标关、设计关、配比关、工序关、工艺关。强化参建单位管理、技术人员的零缺陷质量意识，规范化施工。 3.安全生产情况：建立健全安全责任体系，强化全体参建者安全生产意识和 自我防范意识，层层签订《安全生产责任状》，实现安全生产主体责任与监督责任分离，形成业主、监理、施工单位三位一体安全生产齐抓共管的良好局面。 4.信用管理情况：建管办设专人负责信用建设管理考评工作，严格按照自治区交通运输厅下发的信用信息管理办法和评价实施细则及时对参建单位及个人进行信用管理及评价，评价工作基础信息全面、准确，评价规则运用得当。 5.设计变更管理：依据交通部《公路工程设计变更管理办法》（交通部令2005年第5号）、《内蒙古自治区公路建设管理办法》（2009年）及本项目合同书、招标文件、补充技术规范、管理办法等有关规定，总结类似项目变更管理经验，结合建设实际，来规范本项目的工程设计变更行为，使设计变更工作更加规范化、程序化。最终达到保证公路工程质量及施工安全，加快工程进度，严格控制投资的目的。 6.疫情防控情况：施工单位进场后，建管办立即与监理单位和施工单位签订了《公路工程建设项目新冠肺炎和鼠疫疫情防控责任书》，要求参建单位落实常态化防控要求，做到有机制、有人员、有保障、无死角；科学合理安排工程进度，统筹做好生产调度和防控检查，确保各项防控工作落实到位。做好预防鼠疫三不三报工作：不捕猎、不剥食、不携带野兔、狐狸、旱獭等野生动物；报告病死鼠、兔等野生动物，报告疑似鼠疫病人，报告不明原因高热和突然死亡病人。储备保障好进场人员所必须的口罩、测温仪、消毒剂等防护用品。张贴戴口罩、测体温、勤洗手等宣传标识，提醒进场人员防疫注意事项，及时发布疫情防控通知通告。服从当地人民政府及相关部门发布的防控疫情的决定、命令，接受疾控机构、医疗机构等部门的监督检查及落实有关防控的要求，主动如实报告有关情况。 7.项目资金使用、农民工工资管理情况：项目资金按照上级有关管理办法由专门的部门进行管理，农民工工资按照招标文件的要求纳入计量支付管理。为了加强拖欠工程款和农民工工资管理工作，结合二满公路项目建设工作的实际情况，采取与施工单位签订雇工权益保障合同等措施，加大治理力度，有效维护施工企业和农民工的合法权益，营造和谐稳定的公路建设环境，保证工程建设项目健康有序科学发展。 8.项目廉政建设情况：始终坚持“预防为主，教育为基础，制度为保证”的惩防并举的廉政建设方针，结合工程实际，深入开展学习教育活动，并把它作为一项长期的重要工作来抓，工程一直在健康有序中推进。 | | | |
| **相关资质认可或执业许可证明文件及有效期** | 无 | | | |
| **绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况** | 无 | | | |
| **接受捐赠**  **资助及使用 情 况** | 无 | | | |

**填表人：** 岳恩 **联系电话：**15148519881 **报送日期：2024年03月12日**