**统一社会信用代码**

**121525004608601675**

**事业单位法人年度报告书**

**（ 2023 年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| **单 位 名 称** | 太仆寺旗公路养护中心 |

|  |  |
| --- | --- |
| **法定代表人** |  |

**国家事业单位登记管理局制**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **《事业**  **单位**  **法人**  **证书》**  **登载**  **事项** | **单位名称** | 太仆寺旗公路养护中心 | | |
| **宗旨和**  **业务范围** | 确保所辖公路畅通。承担所辖公路应急保障、抗灾抢险、交通战备、安全生产、路域环境治理、节能减排、防灾减灾、病害维修及日常养护工作，组织实施公路养护工程、完成公路养护质量指标。 | | |
| **住 所** | 太仆寺旗宝昌镇国防路1号 | | |
| **法定代表人** | 马勇 | | |
| **开办资金** | 1408（万元） | | |
| **经费来源** | 财政补助 | | |
| **举办单位** | 锡林郭勒盟交通运输事业发展中心 | | |
| **资产**  **损益**  **情况** | 净资产合计（所有者权益合计） | | | |
| 年初数（万元） | | 年末数（万元） | |
| 61378.65 | | 67624.37 | |
| **网上名称** | **太仆寺旗公路养护中心.公益** | | **从业人数** | 41 |
| **对《条**  **例》和**  **实施细**  **则有关**  **变更登**  **记规定**  **的执行**  **情 况** | 2023年度我单位认真执行《事业单位登记管理暂行条例》及《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，根据有关法律、法规和政策，严格按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动。全年无变更。 | | | |
| **开**  **展**  **业**  **务**  **活**  **动**  **情**  **况** | 一、基本情况 太仆寺旗公路养护中心内设5个股室（养路股、财务股、办公室、机务股、安全股），2个养护道班。养护国道207线二级公路76.112公里、省道304线82.29公里（其中二级公路50.29公里、三级公路26公里），省道304线二级公路31.29公里，养护总里程 189.7公里。 养护机械共计27（台）辆。 二、 2023年养护工作完成情况 1、日常养护 完成日常公路巡查42000km、路面保洁8052千、清理积雪33.3万m3、处理路面裂缝6.6万延米、路肩上料504m3、加固护坡419㎡、清理排水沟3050 m、增设标志牌40块、标线179㎡，养护费用支出169万元。 平均优良路率：G207线74.38%，S304线91.67%。 2、养护工程 完成G207线K855+000-K865+785、K875+053-K911+112段修复养护工程46.844公里。本项目于6月10日开工，10月1日完工，11月15日通过交工验收，工程质量为合格工程。 项目投资总额7918.6396万元，建设资金来自上级公路养护资金。 3、安全生产 2023年度，我中心认真落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，认真学习贯彻《安全生产法》、《内蒙古自治区安全生产条例》、《十五条硬措施》、《公路养护安全作业规程》等法律法规。共开展安全生产教育培训活动4次，开安全生产例会11次，开展公路安全生产检查和隐患排查22次，增设标志牌40块，施划减速标线179平米，更换平交道口警示桩60余根，公路防汛抗灾保通应急演练1次，消防安全检查3次。 4、财务管理 财务人员严格遵守财经纪律，认真履行财务人员岗位职责，对报销的单据认真审核，对不合理的票据一律不予报销。会计凭证手续齐全，帐目清楚，装订整齐符合要求，会计报表准确及时。截止目前，上级下达养护资金6629万元，支出6327.53万元。 | | | |
| **相关资质认可或执业许可证明文件及有效期** | 无 | | | |
| **绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况** | 无 | | | |
| **接受捐赠**  **资助及使用 情 况** | 无 | | | |

**填表人：** 邢洁 **联系电话：**15849928060 **报送日期：2024年01月18日**