**统一社会信用代码**

**12152500462181010M**

**事业单位法人年度报告书**

**（ 2023 年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| **单 位 名 称** | 苏尼特左旗公路养护中心 |

|  |  |
| --- | --- |
| **法定代表人** |  |

**国家事业单位登记管理局制**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **《事业**  **单位**  **法人**  **证书》**  **登载**  **事项** | **单位名称** | 苏尼特左旗公路养护中心 | | |
| **宗旨和**  **业务范围** | 确保所辖公路畅通。承担所辖公路应急保障、抗灾抢险、交通战备、安全生产、路域环境治理、节能减排、防灾减灾、病害维修及日常养护工作，组织实施公路养护工程、完成公路养护质量指标。 | | |
| **住 所** | 苏尼特左旗满都拉图镇白音宝力格街 | | |
| **法定代表人** | 高宏亮 | | |
| **开办资金** | 1108（万元） | | |
| **经费来源** | 财政补助（财政补助） | | |
| **举办单位** | 锡林郭勒盟交通运输事业发展中心 | | |
| **资产**  **损益**  **情况** | 净资产合计（所有者权益合计） | | | |
| 年初数（万元） | | 年末数（万元） | |
| 157430.84 | | 163406.63 | |
| **网上名称** | **苏尼特左旗公路养护中心.公益** | | **从业人数** | 29 |
| **对《条**  **例》和**  **实施细**  **则有关**  **变更登**  **记规定**  **的执行**  **情 况** | 2023年度，我单位在锡盟交通运输事业发展中心的领导下，认真贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》和实施细则，严格按照有关变更登记规定执行。按照标准登记的业务范围开展活动，完成全年公路养护任务。本年度无变更。 | | | |
| **开**  **展**  **业**  **务**  **活**  **动**  **情**  **况** | 公路小修保养完成情况：干线公路G331线完成年平均优良路率 65.2 %，G209线完成年平均优良路率 82.0 %，S222线完成年平均优良路率73.6 %，机械完好率98.5%，机械利用率86%。 小修保养完成工程量：2023年1月--11月，巡路119202公里；清除路面积雪61.9万平方米，撒融雪剂20吨；清理路域环境270.3公里，路面保洁 7456千平米；路况普查 270.3公里；油路灌缝（S222线）108公里，抗裂贴修补贴路面网裂（S222线）1600平米，贴缝带（G331新线）90.7公里，密封胶灌缝（G209线）40公里，清理路面积沙7500立方米，清理涵洞（209道）积沙3364立方米，清理边沟积沙4300立方米，处理水毁冲沟 300立方米，整修路肩56.4万平米，整修边坡37.6万平米，G331（新）线边坡（沟）防护加固、维修6.24立方米；开挖边沟、截水沟、排水沟共2653.6立方米，粉刷护栏柱2211根，粉刷桥梁栏杆664米，粉刷桥体14座，维修防雪网28200米，更换轮廓标、百米标260根，混凝土护栏柱更换170根，道口桩更换30根，更换防眩板10根，更换里程牌10根。采备防滑料150立方米 。 自治区下达的养护工程任务完成情况：2023年锡盟普通干线公路G209线K14+000-K24+000段、G331线K6046+000-K6068+586、K6083+986+K6103+000段公路养护工程，共计63.719公里，按照设计规范要求于6月15日开始施工，施工期间无安全生产事故发生，9月29日完工并顺利通车。 公路养护专项工程完成情况： 全面开展公路路域环境综合治理活动。养护中心巡查人员每日对停车区及公路控制区内的垃圾进行清理。组织全体职工对辖区的白色垃圾及生活垃圾进行处理。至今出动依维柯4台次，农用车2200台次，皮卡车40台次，应急指挥车40台次，共清理公路沿线垃圾1500立方米，使我辖区路段路域环境得到了较大提升，获得广大群众的好评。 加强道班建设。一是强道班制度文化建设，制定和完善道班各项管理制度。二是加强道班精神文化建设，不断改进职工生活环境及设施，对满都拉图道班宿舍楼及办公楼保温、自来水进行维修 。三是开展绿色生态养护，在满都拉图镇道班和黑淖道班种植120棵树苗，改善道班内的生态环境。四是养护中心今年在德日斯台的暖棚和院内种植了各种蔬菜，改善道班职工生产生活条件。 坚持节能减排，防治大气污染。加大节能减排宣传力度，开展节能减排宣传周活动，不断提高节能意识。在施工过程中做好污染防治工作，切实做好施工现场等垃圾清理、污染防治和环境治理工作，确保公路路面整洁干净、达到养护工程绿色环保的目标。 | | | |
| **相关资质认可或执业许可证明文件及有效期** | 无 | | | |
| **绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况** | 无 | | | |
| **接受捐赠**  **资助及使用 情 况** | 无 | | | |

**填表人：** 康俊芸 **联系电话：**13947987000 **报送日期：2024年01月25日**